Berita Acara Evaluasi Teknis NO. BAET/ 3662 /35300/I*X/*2019

JO2

-

-

INDONESIA

**No**

Perihal : Pekerjaan Borong Kerja Fabrikasi dan Install Kelistrikan untuk Proyek Ovh. KRI CAKRA - R18CKACA Referensi : 1.J01 No. 11638 Pada hari ini Senin tanggal Enam belas bulan September tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Departemen Pengadaan Jasa Divisi Supply Chain telah diadakan evaluasi teknis (aanwijzing) dengan hasil sebagai berikut:

**Isi**

**Keterangan** A. List Pekerjaan yang menjadi tanggungjawab S**ubkontraktor adalah sebagai**

berikut :

1. Fabrikasi Cable Tray (155 pcs) 2. Install Cable tray (155 pcs) 3. Install Electric Equipment (53 pcs) 4. Install Electronic Sensor (135 pcs) 5. Recondition ASB (Auxiliary Switch Board) (2 lot) 6. Recondition MSB (Main Switch Board) (2 lot) *7.* Recondition sensor - sensor (45 pcs) 8. Recondition Lighting (165 pcs) 9. Recondition Small Equipment (60 pcs) 10. Pulling cable (798 mtr)

B. IHSC menyediakan minimal 1 (satu) orang tenaga kerja. a) Penerimaan pekerjaan sampai dengan user berdasarkan Laporan Kemajuan

Pekerjaan (J04) dan Berita Acara Serah Terima (J05) yang ditandatangani oleh Departemen Rendal & Material Kasel, Departemen QA*/*QC Kasel, dan Departemen

Outfitting Kasel sebagai pengguna Jasa*/*user. b) Pembuatan laporan berkala untuk progres pekerjaan. c) Mengikuti TBM, dan mengikuti aturan kerja di PT. PAL termasuk mengurus

perijinan kerja untuk daerah Basis TNI AL.

**Durasi pekerjaan :** Mulai 01 Oktober 2019 s/d 31 Maret 2019

**Peralatan yang disediakan Subkontraktor :**

1. Tenaga kerja berkulaifikasi

*2*. APD dan keska untuk pekerja **Peralatan yang disediakan PT. PAL**

1. Alat angkat dan angkut 2. Power supply 3. Consumable

Departemen Rendal

& Material Kasel

Departemen Outfitting Kasel

Departemen Pengadaan Jasa

PT. WIRATAMA INDO

MAKMUR

PT. HAMID JA*Y*A

MANDIRI

Shuf

*fue*

Rudiw.

Nanay

Dean S.N.

Husnawati

Maria Ulfa